Прокуратурой района выявлены нарушения законодательства при ремонте автомобильной дороги

На территории района в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ООО «Люкс» осуществляло ремонт автомобильной дороги «Андреевка – Теренгуль – III Интернационал - Чулаково».

В соответствии с условиями заключенного муниципального контракта работы по ремонту автомобильной дороги должны быть выполнены в срок до 09.09.2021 года.

Проведенной январе 2022 года проверкой установлено, что ООО «Люкс»   нарушены условия контракта и  по состоянию  на 27.01.2022   работы не выполнены.

По результатам проверки директор ООО «Люкс» привлечен к административной ответственности по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ в виде штрафа в размере 107 000 руб.

Заместитель прокурора района

О.Г. Тимошенко