АДМИНИСТРАЦИЯ
КАЗАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.03.2018 № 18

с Казанка

О мерах по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком и обеспечению защиты населения и территории Казанского сельсовета при прохождении весеннего половодья в 2018 году

В целях предотвращения подтапливания производственных помещений, жилого фонда, размыва дорог и улиц

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по борьбе с весенним половодьем в следующем

составе:

Председатель комиссии- Никитенко Ирина Александровна- заместитель Главы администрации

Заместитель председателя- Эйрих Петр Иванович.- директор МУП ИКС «Сервис» МО Казанского сельсовета

Члены комиссии: - Зейбель Павел Васильевич- директор МКОУ Казанская СОШ(по согласованию)

 -Пушилин Алексей Викторович- главный инженер ОАО «Александра Невского» ( по согласованию)

 - Середа Сергей Иванович- управляющий отделения №2 ОАО

 «Александра Невского» (по согласованию)

 -Рейш Иван Иванович –управляющий отделения №3

 ОАО «Александра Невского» ( по согласованию)

1. План противопаводковых мероприятий утвердить ( приложение №1)
2. Довести план противопаводковых мероприятий до сведения руководителей предприятий и учреждений в срок до 25 марта 2018 г.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комиссию по борьбе с весенним половодьем.

Глава Казанского сельсовета

Баганского района Новосибирской области Н.Н.Евсюков

 Пономаренко Любовь Алексеевна

36-189

 Приложение №1

к постановлению администрации

 Казанского сельсовета

от 23.03.2018 №18

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ

С ВЕСЕННИМ ПОЛОВОДЬЕМ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЗАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1. Ограничить движение большегрузного транспорта по улицам сел на период с 25.03.2018 по 15.05.2018 года. Руководителям всех уровней имеющих грузовой транспорт и трактора ознакомить под роспись водителей и трактористов

2. Руководителям предприятий и организаций:

2.1. до 25.03.2018 года очистить от снега кровли производственных и административных зданий.

2.2. до 25.03.2018 года произвести очистку от снега внутрихозяйственных дорог, машинных дворов и водосточных труб.

2.3. до 25.03.2018 года очистить от снега и наледи пожарные гидранты.

2.4. Очистить подъезды ко всем административным зданиям и производственным помещениям для подхода пожарной и другой специальной техники до 25.03.2018 года.

3. МУП ИКС «Сервис» МО Казанского сельсовета выделить спецтехнику для очистки от снега водосточных труб, внутрихозяйственных дорог и улиц, МКУ «Центру МТО» Казанского сельсовета пробить отводы для стока вод до 25.03.2018 года.

4. Поддерживать в проезжем состоянии дороги к свалкам, не допускать разгрузку бытовых отходов в неустановленных местах.

5. В период интенсивного таяния снега разрешить движение по улицам сел только специализированным машинам имеющим специальное разрешение на проезд, выданное администрацией муниципального образования.

Ответственный за выдачу разрешений заместитель Главы администрации .

6. Для ознакомления населения с данным планом мероприятий вывесить его на досках объявлений в селах муниципального образования и опубликовать в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Казанского сельсовета», на сайте администрации Казанского сельсовета [www.kazanskogo.ru](http://www.kazanskogo.ru/)