АДМИНИСТРАЦИЯ
КАЗАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БАГАНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 02.03.2021 № 15

О мерах по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком и обеспечению защиты населения и территории Казанского сельсовета при прохождении весеннего половодья в 2021 году

В целях предотвращения подтапливания производственных помещений, жилого фонда, размыва дорог и улиц на территории Казанского сельсовета Баганского района Новосибирской области, администрация Казанского сельсовета Баганского района Новосибирской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Создать комиссию по борьбе с весенним половодьем в следующем составе:

 Председатель комиссии- Никитенко Ирина Александровна- Глава Казанского сельсовета Баганского района Новосибирской области

 Заместитель председателя- Белянин Роман Евгеньевич - директор «Центр МТО Казанского сельсовета»

 Члены комиссии: - Сидоренко Алексей Александрович - директор МКОУ Казанская СОШ(по согласованию)

 - Эрмиш Александр Александрович управляющий отделения №1 ОАО «Александра Невского» (по согласованию))

 - Середа Сергей Иванович- управляющий отделения №2 ОАО «Александра Невского» (по согласованию)

 - Рейш Иван Иванович –управляющий отделения №3 ОАО «Александра Невского» ( по согласованию)

 2. План противопаводковых мероприятий утвердить ( приложение №1)

 3. Довести план противопаводковых мероприятий до сведения руководителей предприятий и учреждений в срок до 15 марта 2021 г.

 4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комиссию по борьбе с весенним половодьем.

Глава Казанского сельсовета

Баганского района Новосибирской области И.А.Никитенко

Остапенко Андрей Юрьевич

36-189

 УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Казанского сельсовета

Баганского района

Новосибирской области

от 02.03.2021 № 15

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО БОРЬБЕ

С ВЕСЕННИМ ПОЛОВОДЬЕМ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЗАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

 1. Ограничить движение большегрузного транспорта по улицам сел на период с 25.03.2021 по 15.05.2021 года. Руководителям всех уровней имеющих грузовой транспорт и трактора ознакомить под роспись водителей и трактористов

 2. Руководителям предприятий и организаций:

 2.1. до 25.03.2021 года очистить от снега кровли производственных и административных зданий.

 2.2. до 25.03.2021 года произвести очистку от снега внутрихозяйственных дорог, машинных дворов и водосточных труб.

 2.3. до 25.03.2021 года очистить от снега и наледи пожарные гидранты.

 2.4. Очистить подъезды ко всем административным зданиям и производственным помещениям для подхода пожарной и другой специальной техники до 25.03.2021 года.

 3. ОАО «Александра Невского» выделить спецтехнику для очистки от снега водосточных труб, внутрихозяйственных дорог и улиц, МКУ «Центру МТО» Казанского сельсовета пробить отводы для стока вод до 25.03.2021 года.

 4. Поддерживать в проезжем состоянии дороги к свалкам, не допускать разгрузку бытовых отходов в неустановленных местах.

 5. В период интенсивного таяния снега разрешить движение по улицам сел только специализированным машинам имеющим специальное разрешение на проезд, выданное администрацией муниципального образования.

 Ответственный за выдачу разрешений Глава Казанского сельсовета Баганского района Новосибирской области.

 6. Для ознакомления населения с данным планом мероприятий вывесить его на досках объявлений в селах муниципального образования и опубликовать в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Казанского сельсовета», на сайте администрации Казанского сельсовета https://kazanskogo.nso.ru