АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЗАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
БАГАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2024                          №32

О внесении изменения в постановление администрации Казанского сельсовета Баганского района Новосибирской области от 10.11.2023 № 68 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий населенных пунктов поселения Казанского сельсовета Баганского района на 2024-2026 годы»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативного правового акта, принятого администрацией Казанского сельсовета Баганского района Новосибирской области от 10.11.2023 № 68 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий населенных пунктов поселения Казанского сельсовета Баганского района на 2024-2026 годы», администрация 	Казанского сельсовета Баганского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Казанского сельсовета Баганского района Новосибирской области 10.11.2023 № 68 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территорий населенных пунктов поселения Казанского сельсовета Баганского района на 2024-2026 годы» следующие изменения:

1.1. РАЗДЕЛ 3 «СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ» дополнить подпунктом «3.4.» следующего содержания: «Мероприятие по ремонту ограждения кладбища в посёлке Александро-Невский в рамках инициативных проектов.»

1.2. Объёмы финансирования программы по годам 2024 год Таблица №1 изложить в новой редакции:

- ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

Таблица N 1

2024 год тыс. руб.

| № | Наименование направлений использования средств Программы | Областной бюджет | Бюджет поселения | Софинансирование населения | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения |  | 198,7 |  | 198,7 |
| 2. | Содержание дорог населенных пунктов поселения |  | 0 |  | 0 |
| 3. | Мероприятие по реализации проектов по благоустройству территории Казанского сельсовета Баганского района, основанных на местных инициативах" | 1361,3 | 272,2 | 136,1 | 1769,6 |
| 4. | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок |  | 10,0 |  | 10,0 |
| 5. | Приобретение контейнеров для ТБО |  | 20,0 |  | 20,0 |
| 6. | Уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений |  | 10,0 |  | 10,0 |
|  | ИТОГО | 1361,3 | 510,9 | 136,1 | 2008,3 |

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Благоустройство территорий населенных пунктов поселения Казанского сельсовета Баганского района Новосибирской области на 2024-2026 годы» изложить в новой редакции согласно приложения №1 к данному постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Казанского сельсовета» и на сайте администрации Казанского сельсовета https://kazanskogo.nso.ru.

Глава Казанского сельсовета

Баганского района Новосибирской области                                 И.А.Никитенко

Белянина Ольга Фёдоровна

36-189

риие 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

администрации Казанского сельсовета

Баганского района

Новосибирской области от 01.04.2024 №32

Система программных мероприятий

| № | Мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Цель мероприятия | Сроки исполнения (годы) | Источник финансирования. | Общая сумма, тыс.руб | Сумма по годам, тыс. руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проведение совещаний с руководителями предприятий, организаций ,индивидуальных предпринимателей по согласованию действий и последовательности мероприятий в случае выявления выжигания сухой растительности. | Администрация Казанского сельсовета | Не допущение возникновения и степных пожаров на территории поселения, привлечение общественности. | 2024-2026 | Без финансовых затрат |  |  |  |  |
| 2 | Выявление лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности и привлечение их к административной ответственности. Проведение рейдов по территории сельского поселения | Администрация Казанского сельсовета | Не допущение возникновения лесных пожаров на территории поселения, привлечение общественности. | 2024-2026 | Без финансовых затрат |  |  |  |  |

| 3 | Уборка берегов вокруг озер | Администрация Казанского сельсовета, МКУК Казанская СОШ | Улучшения состояния водных объектов | 2024-2026 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Изготовление и установка аншлагов информационных стендов, связанных с безопасностью на водных объектах | Администрация Казанского сельсовета | Улучшения состояния водных объектов | 2024-2026 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 5 | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок | Администрация Казанского сельсовета | Благоустройство территорий поселков | 2024-2026 | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Мероприятие по реализации проектов по благоустройству территории Казанского сельсовета Баганского района, основанных на местных инициативах" | Администрация Казанского сельсовета | Благоустройство мест захоронений | 2024-2026 | Областной бюджет | 1361,3 | 1361,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 272,2 | 272,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Софинансирование населенич | 136,1 | 136,1 |  |  |
| 7 | Проведение сходов граждан по организации сбора и вывоза ТБО | Администрация Казанского сельсовета | Информирование населения | 2024-2026 | Без финансовых затрат |  |  |  |  |
| 8 | Изготовление и установка аншлагов информационных стендов, связанных с охраной окружающей среды. | Администрация Казанского сельсовета | Информирование населения | 2024-2026 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Приобретение контейнеров для ТБО | Администрация Казанского сельсовета | Благоустройство территории поселения | 2024-2026 | Местный бюджет | 20 | 20 | 0,0 | 0,0 |

| 10 | Обработка территорий поселения от клещей | Администрация Казанского сельсовета | Санитарная очистка территорий | 2024-2026 | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Уборка территории поселения от сорной растительности и карантинных растений | Администрация Казанского сельсовета Предприятия поселения | Санитарная очистка территорий | 2024-2026 | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 |  |  |

| 12 | Озеленение (приобретение и высадка деревьев и кустарников, устройство клумб, разбивка аллей) | Администрация Казанского сельсовета, предприятия и организации поселения | Улучшение состояния зеленого фонда | 2024-2026 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Проведение санитарной рубки сухих деревьев и кустарников | Администрация Казанского сельсовета | Улучшение состояния зеленого фонда | 2024-2026 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Экологическое просвещение и формирование экологической культуры. Обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Администрация Казанского сельсовета | Формирование экологической культуры населения | 2024-2026 | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Участие в районных экологических слетах. | Школьники поселения | Формирование экологической культуры и активной жизненной позиции по отношению к глобальным экологическим проблемам стоящим перед человечеством | 2024-2026 | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Изготовление полиграфической продукции (буклеты) по природоохранной тематике | Администрация Казанского сельсовета | Формирование экологической культуры населения | 2024-2026 | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | Администрация Казанского сельсовета |  | 2024-2026 | Местный бюджет |  | 198,7 |  | 198,7 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | Участие в природоохранной деятельности: - операция «Живи родник» (расчистка берегов озер) - участие в посадке зелёных насаждений (деревьев, кустарников, цветов и т.д.) в поселках; - участие в создании живых памятников в честь погибших воинов в виде садов, аллей, скверов. Участие в природоохранной деятельности | Население Казанского сельсовета | Формирование экологической культуры населения | 2024-2026 | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Участие в районном туристическом слёте | МКОУ Казанская СОШ | Формирование экологической культуры личности детей и молодежи | сентябрь 2024-2026 | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Участие в экологической экспедиции по территории Баганского района | МКОУ Казанская СОШ | Формирование экологической культуры личности детей и молодежи, изучение окружающей среды района | Июнь- август 2024-2026 | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Организация и проведение экологических акций | Администрация Казанского сельсовета | Формирование экологической культуры детей и молодежи, привлечение общественности к проблеме загрязнения окружающей среды | апрель-октябрь 2024-2026 | Без финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  |  | 2008,3 |  | 2008,3 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |

2. Настоящее постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Казанского сельсовета» и на сайте администрации Казанского сельсовета https://kazanskogo.nso.ru.

Глава Казанского сельсовета

Баганского района Новосибирской области                                 И.А.Никитенко

Белянина Ольга Фёдоровна

36-189